INTERNAL PRD

AI 电商自动化平台 PRD V1

面向产品、开发、测试和交付团队的一期需求文档

| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-05-30 |
| 周期 | 2026-06-01 至 2026-08-07 |
| 团队 | 3 人开发：平台底座、产品体验、集成交付 |

# 1. 产品目标

在 8-10 周内交付可内部试点的 AI 电商自动化平台 MVP。

实现平台总控、多租户权限、数据同步、飞书日报、基础看板和订单/内容数据模型。

# 2. 用户角色与权限

平台管理员：管理客户、模块、授权、日志和套餐。

客户管理员：管理本公司成员、飞书配置和基础设置。

运营：查看内容数据、AI 日报和任务。

客服：查看客户、订单、物流和会话。

BD：管理达人、建联、寄样和授权。

老板只读视图：查看经营结果、异常和日报。

# 3. 一期范围

SaaS 多租户底座。

飞书多维表格和群消息闭环。

抖音/TK 内容数据模型和试点同步。

抖店/独立站订单、物流、异常模型。

AI 日报与 AI 建议记录。

电脑端后台和手机端 H5/PWA 基础视图。

# 4. 非一期范围

完整库存、采购、WMS、财务核算。

全自动客服承诺、退款和售后审批。

原生 APP。

多平台全量官方接口一次性接完。

# 5. 功能模块拆分

| 模块 | 负责人 | 范围 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 A：平台底座与数据中台 | 负责人 1 | GitHub 仓库、项目结构、PostgreSQL/Prisma、租户、用户、权限、模块开关、同步任务、审计日志。 | 可创建客户公司；客户数据隔离；平台方可开关模块；同步任务有状态、日志、错误原因和重试记录。 |
| 模块 B：产品后台与手机端体验 | 负责人 2 | 电脑端 SaaS 后台、平台总控、客户经营看板、任务中心、AI 日报展示、手机端 H5/PWA。 | 平台方可看客户和同步状态；客户可登录自己的后台；手机端可看日报、异常和关键待办。 |
| 模块 C：平台集成、AI 自动化与交付质量 | 负责人 3 | 飞书多维表格、飞书群通知、抖音/TK 内容数据、抖店/独立站订单预留、邮件自动化、AI 日报、测试和交付文档。 | 飞书日报自动输出；视频/订单/任务数据进入系统；AI 建议可追溯并可人工确认；节点有测试记录。 |

# 6. 数据同步流程

平台连接配置保存到 `platform_connections`，不在代码中写死客户密钥。

同步任务由 `sync_jobs` 定义，每次运行写入 `sync_runs`。

失败任务保存错误原因，可人工重试，飞书写入必须做幂等。

# 7. 飞书输出流程

每日 AI 日报写入飞书多维表格。

异常订单、物流停滞、客服积压、素材放量建议推送飞书群。

飞书作为协同出口，不作为主数据库。

# 8. AI 日报与 AI 建议流程

AI 输出写入 `ai_outputs`，保存输入摘要、输出内容、类型、置信度和审批状态。

日报默认人工可确认或驳回。

高风险建议不得自动执行。

# 9. 订单/物流/客服基础流程

订单进入 `orders` 和 `order_items`。

物流进入 `shipments`。

异常订单生成 `tasks`。

客服会话和消息作为二期重点，但一期保留表结构和入口。

# 10. 手机端 H5/PWA 功能

今日日报。

异常提醒。

任务审批。

轻客服入口。

订单/物流异常列表。

# 11. 数据库实体说明

| 表名 | 用途 | 关键字段 | 阶段 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tenants | 客户公司/租户 | name, status, plan, created_at | 一期 | A |
| users | 平台用户 | email, name, password_hash, status | 一期 | A |
| tenant_members | 租户成员关系 | tenant_id, user_id, role_id, status | 一期 | A |
| roles | 角色 | tenant_id, name, scope | 一期 | A |
| permissions | 权限点 | key, description, module | 一期 | A |
| module_entitlements | 模块开通 | tenant_id, module_key, enabled | 一期 | A |
| platform_connections | 平台授权连接 | tenant_id, platform, auth_status, token_ref | 一期 | A/C |
| sync_jobs | 同步任务定义 | tenant_id, source, schedule, enabled | 一期 | A/C |
| sync_runs | 同步运行记录 | job_id, status, started_at, finished_at, error | 一期 | A/C |
| accounts | 短视频/店铺/广告账号 | tenant_id, platform, handle, external_id | 一期 | C |
| content_items | 视频/素材记录 | account_id, platform, title, url, published_at | 一期 | C |
| content_metrics | 内容指标快照 | content_id, views, likes, comments, saves, shares | 一期 | C |
| orders | 订单主表 | tenant_id, source, external_order_id, customer_id, status, total_amount | 一期 | A/C |
| order_items | 订单明细 | order_id, sku, title, quantity, price | 一期 | A/C |
| shipments | 物流记录 | order_id, carrier, tracking_no, status, last_event_at | 一期 | A/C |
| customers | 客户资料 | tenant_id, name, email, phone, tags | 一期 | B/C |
| customer_threads | 客服会话 | tenant_id, customer_id, channel, status | 二期 | B/C |
| messages | 消息记录 | thread_id, sender_type, body, sent_at | 二期 | B/C |
| ai_outputs | AI 输出 | tenant_id, type, input_summary, output, approval_status | 一期 | C |
| feishu_exports | 飞书同步记录 | tenant_id, table_key, record_id, status | 一期 | C |
| tasks | 系统待办 | tenant_id, type, owner_id, status, due_date | 一期 | B/C |
| audit_logs | 审计日志 | tenant_id, actor_id, action, target, created_at | 一期 | A |

# 12. 接口权限清单

| 平台 | 接口能力 | 权限要求 | 阶段 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞书 | 多维表格记录、群消息、应用授权 | 自建应用 App ID/Secret、多维表格读写、群消息权限 | 一期核心 | C |
| 抖音 | 企业号私信、评论、短视频数据 | 企业号授权、开放平台应用、对应能力审核 | 一期/二期分步 | C |
| 抖店 | 订单、售后、商品、物流 | 抖店开放平台应用、店铺授权、订单/售后权限 | 一期订单模型，二期深化 | C |
| 独立站/Shopify | 订单、客户、支付、Webhook | Shopify Admin API/Webhook 权限或独立站后台接口 | 一期核心 | A/C |
| TikTok/TK | 账号内容、视频指标、后续 Shop/Ads 能力 | 官方接口权限或内部测试数据源 | 一期内容监控 | C |
| 邮件 | 订单通知、节日祝福、达人建联 | SMTP/Resend/阿里云邮件服务、退订与频率控制 | 一期基础，二期自动化 | C |

# 13. 验收标准

租户隔离测试通过。

权限测试通过。

飞书同步成功和失败都有日志。

AI 日报能说明数据来源并可人工确认。

手机端日报、异常和任务可读可操作。

新建模拟客户后能跑通授权配置到日报输出的流程。

# 14. 风险与依赖

抖音、抖店、TikTok/TK 接口以平台审核和账号授权为准。

邮件自动化必须有退订、频率控制和发送日志。

AI 工具输出必须经过人工审核后进入正式流程。

若 8-10 周内接口权限未齐，使用模拟数据和已授权平台完成 MVP 验收。